| ID | Вопрос | Блокирует | Ответ |
| --- | --- | --- | --- |
| OQ-00 | Доступ к БД: read-only пользователь obm_evga + сетевой доступ. С машины разработчика порт 10.58.57.39:5432 закрыт (проверено 03.09.2026); нужен VPN/файрвол-правило либо иной порт/протокол | Фаза 0 (всё) | Доступ предоставит Хегай |
| OQ-01 | DDL its_risk_notice: поле статуса и поле номера уведомления. Если статус через its_req.stat_id — нужен DDL справочника статусов | Фазы уведомлений, EVGA-DB-005 | Тип извещения: DELIVERED - извещение о доставке документа, REGISTERED - извещение о регистрации / извещение об отказе в регистрации, EXECUTION - извещение о передачи на исполнение, FINISHED - извещение об исполнении, NEW_CONTROL - извещение о постановке на контроль, PROLONG_EXDATE - извещение о продление срока исполнения, NEW_EXDATE - извещение об изменении срока исполнения, TAKE_OF_CONTROL - извещение о снятии с контроля |
| OQ-02 | Таблицы маршрута и задач согласования (вид задачи, порядок, ответственный, № задачи, статус, действия). Если это ЕСЕДО — описание точек интеграции | Маршрут, согласование | Маршрута: Точки интеграции: 1)Собственное СЭД (зарег.) с ЭСЭДО (ШЭП/ВШЭП) - для интеграции с другими источниками информации «электронного правительства» 2)НУЦ РК - Информационные системы при взаимодействии с НУЦ РК осуществляют проверку ЭЦП и регистрационного свидетельства в соответствии с приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 9 декабря 2015 года № 1187 «Об утверждении Правил проверки подлинности электронной цифровой подписи» Также в хостах сервера прописывает адреса НУЦ pki.gov.kz, с приложением ЭЦП юр лица |
| OQ-03 | DDL its_cli, its_out, its_req; правила синхронизации справочника организаций с ЕСЕДО | Адресаты, исходящие | Сервис получения данных справочника ЕНСИ (https://sb.egov.kz/services/passport/MIND-S-0035) |
| OQ-04 | Интеграция с ЕСЕДО: документация API (организации, регистрация исходящего, отправка, статусы), тестовый контур, аутентификация | Регистрация/отправка | 1) Сервис подсистемы ЕХЭД для работы с временными файлами (https://sb.egov.kz/services/passport/MIND-S-0048) 2)Универсальный сервис ЕСЭДО для обмена электронными документами (https://sb.egov.kz/services/passport/MIND-S-2147) |
| OQ-05 | ЭЦП: NCALayer или серверная подпись; объект подписи (PDF/XML); хранение (its_out.files_sign, second_sign, files.eds_exists). В ehd2 уже есть auth/eds (stub/ncalayer/ncanode) — уточнить применимость | Подписание | ЭЦП/сертификат ставится также на сервер (юр лица) |
| OQ-05а | Момент подписания: принято, что согласующий подписывает ЭЦП на этапе «Согласование» (отдельного этапа «Подписание» нет). Если отдельным действием или на стороне ЕСЕДО — корректируется §11.2 | Сценарий согласования |  |
| OQ-06 | Признак определения its_departments_id при публикации (КАТО отправителя, регион, gu_bin) | Робот публикации |  |
| OQ-07 | Производственный календарь РК — источник данных для расчёта 10 рабочих дней | Контрольные сроки |  |
| OQ-08 | Повторные уведомления по одной записи витрины — допустимы или нет | EVGA-DB-004 |  |
| OQ-09 | «Один регион = один департамент»? Если нет — номера уведомлений в регионе задублируются | Нумерация |  |
| OQ-10 | its_regions «Южно-Казахстанская область» (region_code=99) — исключить из выбора или in$trash=1 | Справочники |  |
| OQ-11 | (добавлено при планировании) Маппинг пользователей: модуль работает в ehd2 со своей auth (internal/modules/auth), а ТЗ ссылается на obm_evga.users.its_departments_id. Как сопоставлять пользователя ehd2 ↔ запись users/департамент в obm_evga (по ИИН? по логину? вести департамент в ehd2?) | Видимость данных (EVGA-FR-010), вся ролевая модель |  |
| OQ-12 | (добавлено при планировании) Кто внедряет робота публикации (§5): наш модуль или существующий процесс ОБМ ЕВГА? В ehd2 планируется только контроль правил слияния или полноценный ETL? | Этап 1 |  |